Universidad Fidélitas

Facultad de Ingineria en Sistemas de Computación

Profesor Palermo Deliyore Jaime Antonio

Kenneth Salazar Rojas

Lucas Chavarría López

Jesús

Jueves 18 de julio de 2026

Caso de Estudio: Scrum en la mejora del soporte de una plataforma de comercio electrónico

Introducción

Actualmente, las plataformas de comercio electrónico representan uno de los principales canales de venta para las empresas. Debido a la alta demanda de usuarios y a la constante evolución de las necesidades del mercado, es común que surjan problemas relacionados con pagos, devoluciones, entregas y cambios frecuentes en los requerimientos del sistema. Estas situaciones obligan a las organizaciones a buscar metodologías que permitan responder de forma rápida y organizada (Pressman & Maxim, 2022).

En este contexto, Scrum se presenta como una metodología ágil que facilita la gestión de requerimientos mediante iteraciones cortas, priorización del trabajo y comunicación continua entre los involucrados (Schwaber & Sutherland, 2020). El presente caso analiza la viabilidad de implementar Scrum para mejorar la coordinación entre las áreas de negocio y tecnología en una plataforma de comercio electrónico que enfrenta dificultades en la gestión de sus requerimientos y soporte técnico.

Tres puntos clave del caso y su entorno

1. Problemas en la gestión de requerimientos

Los requerimientos llegan incompletos o cambian constantemente debido a nuevas necesidades del negocio, lo que provoca retrasos, reprocesos y dificultad para planificar el trabajo del equipo técnico (Sommerville, 2021).

2. Falta de comunicación entre negocio y TI

Las áreas comerciales esperan soluciones rápidas para los clientes, mientras que el equipo de desarrollo necesita especificaciones claras antes de implementar cualquier cambio. Esta falta de comunicación genera conflictos y disminuye la productividad (Pressman & Maxim, 2022).

3. Baja visibilidad del avance del trabajo

No existe un mecanismo claro para conocer qué tareas tienen mayor prioridad, cuáles están en desarrollo y cuáles ya fueron completadas, afectando la toma de decisiones y la satisfacción del cliente (Project Management Institute, 2021).

Problema central en forma de pregunta

¿Puede Scrum mejorar la captura de requerimientos y fortalecer la coordinación entre las áreas de negocio y tecnología para optimizar el soporte y la evolución de una plataforma de comercio electrónico?

Estrategias

Estrategia 1. Implementar Scrum utilizando Product Backlog y Sprints

Se propone organizar todos los requerimientos dentro de un Product Backlog priorizado por el Product Owner. Los desarrollos se realizarían mediante Sprints de corta duración (dos semanas), permitiendo entregar mejoras frecuentes y validar continuamente los resultados con los usuarios (Schwaber & Sutherland, 2020).

Esta estrategia reduce el impacto de los cambios constantes, mejora la planificación y permite que el equipo entregue valor de manera incremental (Pressman & Maxim, 2022).

Estrategia 2. Establecer sesiones periódicas de Refinamiento del Backlog con todas las partes interesadas

Antes de iniciar cada Sprint, representantes del área comercial, atención al cliente y equipo técnico participarían en reuniones de refinamiento para aclarar los requerimientos, definir prioridades y eliminar ambigüedades (Schwaber & Sutherland, 2020).

Esta estrategia mejora la comunicación, disminuye errores de interpretación y garantiza que el equipo trabaje sobre requerimientos completos y correctamente definidos (Pressman & Maxim, 2022).

Alternativa seleccionada y justificación

La alternativa más viable consiste en implementar Scrum mediante un Product Backlog priorizado y ciclos de trabajo organizados en Sprints, complementados con reuniones periódicas de refinamiento del backlog (Schwaber & Sutherland, 2020).

Esta alternativa permite que el trabajo se desarrolle de manera organizada y flexible. Al dividir el proyecto en entregas pequeñas, el equipo puede responder rápidamente a los cambios solicitados por el negocio sin afectar el desarrollo completo del sistema. Además, cada Sprint genera un incremento funcional que puede ser evaluado por los interesados antes de continuar con nuevas funcionalidades (Schwaber & Sutherland, 2020).

Otro beneficio importante es la mejora en la comunicación entre las áreas involucradas. La participación del Product Owner y de los stakeholders facilita que los requerimientos sean comprendidos correctamente desde el inicio, disminuyendo retrabajos y errores durante el desarrollo (Project Management Institute, 2021).

Finalmente, esta alternativa incrementa la satisfacción de los clientes y de la organización, ya que los problemas críticos pueden atenderse con mayor rapidez, existe mayor transparencia sobre el avance del proyecto y las decisiones se toman con base en prioridades claramente definidas (Sommerville, 2021).

Marco teórico

Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para desarrollar productos complejos mediante ciclos iterativos e incrementales denominados Sprints. Su principal objetivo es entregar valor de forma continua mientras facilita la adaptación a los cambios. (Pressman & Maxim, 2022).

Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de todos los requerimientos, funcionalidades, mejoras y correcciones que necesita el producto. El Product Owner es responsable de mantenerlo actualizado y ordenado según el valor que aporta al negocio. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Historias de usuario

Las historias de usuario describen funcionalidades desde la perspectiva del usuario final y permiten comprender las necesidades del cliente utilizando un lenguaje sencillo. Generalmente siguen la estructura (Pressman & Maxim, 2022).

Stakeholders

Los stakeholders son todas las personas o grupos interesados en el proyecto, incluyendo clientes, usuarios, desarrolladores, gerencia y personal de soporte. Su participación es fundamental para definir correctamente los requerimientos (Project Management Institute, 2021).

Priorización de requerimientos

La priorización consiste en ordenar los requerimientos según el valor que aportan al negocio, el impacto para el usuario y la urgencia de implementación. Esto permite que el equipo concentre sus esfuerzos en desarrollar primero las funcionalidades más importantes (Schwaber & Sutherland, 2020).

Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones que debe realizar el sistema, como registrar pedidos o procesar pagos. Los requerimientos no funcionales establecen características de calidad como seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad (Sommerville, 2021).

Desarrollo incremental

El desarrollo incremental consiste en construir el producto mediante pequeñas entregas funcionales que pueden evaluarse continuamente. Este enfoque reduce riesgos y facilita incorporar cambios durante todo el proyecto (Pressman & Maxim, 2022).

Conclusiones

- Scrum representa una alternativa efectiva para gestionar proyectos donde los requerimientos cambian constantemente, ya que permite adaptarse mediante iteraciones cortas y entregas continuas.

- La utilización de un Product Backlog priorizado mejora la organización del trabajo, facilita la planificación y permite atender primero las necesidades de mayor valor para el negocio.

- La comunicación permanente entre el equipo técnico y las áreas de negocio disminuye errores en la interpretación de los requerimientos, reduce retrabajos y mejora la calidad de las soluciones entregadas.

Comentario personal

Como equipo consideramos que Scrum es una metodología altamente aplicable al contexto del caso analizado. En una plataforma de comercio electrónico los cambios son constantes debido a las necesidades del mercado y a las expectativas de los clientes. La implementación de Scrum permitiría responder de forma más rápida a estos cambios sin perder el control del proyecto. Además, promueve la colaboración entre las diferentes áreas de la empresa y facilita la entrega continua de mejoras, incrementando tanto la calidad del sistema como la satisfacción de los usuarios.

Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. https://scrumguides.org

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2022). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2021). Software Engineering (11th ed.). Pearson.

Project Management Institute. (2021). Agile Practice Guide. Project Management Institute.

Scrum Guide | Scrum guides. (s. f.). https://scrumguides.org/scrum-guide.html?from=hub&utm.