IN02 Documento de Factibilidad

Nombre del proyecto

# HOJA DE CONTROL

| Proyecto | NovaFinca |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Estudio de factibilidad |  |  |
| Autores | Lucas Chavarría López Kenneth salazar Rojas Jesús Martínez López |  |  |
| Versión/Edición | 01 | Fecha Versión | 18/06/2025 |
|  |  | Nº Total de Páginas | 18 |

# REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |

Contenido

HOJA DE CONTROL	2

REGISTRO DE CAMBIOS	2

1.	Introducción	4

2.	Justificación del Proyecto	4

3.	Descripción del Proyecto	4

4.	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica	5

4.1.	Cronograma de trabajo del Proyecto	5

4.2.	Recurso Humano (Equipo de Desarrollo del Proyecto y Patrocinadores)	5

4.3.	Herramientas de desarrollo de software propuestas y su respectivo escenario de implementación y pruebas	6

4.4.	Capacitación necesaria para ejecutar el proyecto	7

4.5.	Beneficios esperados con la implementación del sistema	7

5.	Estudio de Factibilidad Operativa	7

5.1.	Estructura actual de la organización	7

5.2.	Proceso de negocio actual de la organización	7

5.3.	Impacto del sistema en la organización	8

6.	Conclusiones	8

7.	Recomendaciones	8

8.	Referencias	8

# Introducción

Para el desarrollo de la plataforma FincaNova, una solución tecnológica multiplataforma diseñada para optimizar la gestión integral de fincas cafetaleras. Un estudio de factibilidad es un análisis técnico, económico y operativo crucial en la ingeniería de software; sirve para determinar si el proyecto propuesto cuenta con los recursos necesarios para ser exitoso, identificando los riesgos potenciales y evaluando el impacto real de la solución en el entorno de negocio del cliente antes de iniciar con la fase de desarrollo.

A través de este informe, se delimitan los escenarios tecnológicos idóneos para el sistema, se definen los requerimientos de infraestructura tanto para ambientes de pruebas como de producción, y se evalúa la viabilidad operativa dentro de la organización

# Estudio de Factibilidad Técnica y Económica

El estudio de factibilidad técnica es una evaluación que se realiza dentro del ciclo de vida del software para determinar si la organización cuenta con los conocimientos, habilidades, herramientas de hardware, software y la infraestructura tecnológica necesaria para diseñar, implementar y mantener el sistema propuesto. Su objetivo primordial es validar si el proyecto es realizable con las tecnologías disponibles en el mercado y determinar el nivel de complejidad del desarrollo para asegurar que no existan limitantes técnicas que impidan la entrega exitosa del producto.

# Cronograma de trabajo del Proyecto

# Recurso Humano (Equipo de Desarrollo del Proyecto y Patrocinadores)

| Equipo de Trabajo | Rol | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Jesús Martínez López | Desarrollador | Desarrollador de font end |
| Kenneth Salazar | Desarrollador | Desarrollador de back end |
| Lucas Chavarría | Desarrollador | Desarrollador de font end |

# Herramientas de desarrollo de software propuestas y su respectivo escenario de implementación y pruebas

Escenario 1

Este escenario se enfoca en una arquitectura monolítica ligera, ideal para un despliegue rápido y alta compatibilidad con servidores web económicos.

- Tecnologías y Versiones:

  - Backend: PHP 8.2 / 8.3 (Lenguaje de programación del lado del servidor).

  - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript junto con Bootstrap 5.3 (Framework CSS indispensable para asegurar que la interfaz sea 100% Responsive y se adapte perfectamente a las pantallas de los celulares en el campo).

  - Base de Datos: MySQL 8.0 (Administrado mediante phpMyAdmin para la gestión de tablas y relaciones).

- Justificación: PHP y MySQL representan una de las combinaciones más estables y documentadas de la web. Bootstrap permite diseñar pantallas táctiles intuitivas para los trabajadores agrícolas sin consumir demasiados datos móviles en zonas rurales. Además, el consumo de recursos de hardware en el servidor es mínimo.

- Ambiente de Pruebas:

  - Sistema Operativo: Windows 10/11 o Linux Ubuntu utilizando un entorno local simulado como XAMPP.

  - Infraestructura: Computadora local del equipo de desarrollo (Localhost).

- Ambiente de Producción:

  - Sistema Operativo: Linux (distribución Ubuntu Server o CentOS) o Windows Server.

  - Infraestructura: Servidor de Hosting Compartido o Local, con posibilidad de conectar a un proveedor de hostings.

Escenario 2

Este escenario prioriza el rendimiento y una estructura empresarial ideal para manejar volúmenes complejos de datos y alta seguridad de aislamiento.

- Tecnologías y Versiones:

- Backend / API: ASP.NET Core (v8.0) utilizando el lenguaje C# o bien Node.js (v20+) con el framework Express.js. Ambos operan como servicios REST de alta disponibilidad.

- Frontend: Razor Pages enriquecidas con JavaScript o bien la librería React.js (v18+) combinada con Bootstrap 5 para un renderizado y una carga sumamente rápida en pantallas táctiles de celulares.

- Base de Datos: Microsoft SQL Server 2022 o bien PostgreSQL 15/16 (Motores relacionales avanzados con soporte estricto para aislamiento lógico de datos por finca).

- Justificación: Al unificar estos componentes, el escenario ofrece una estructura óptima para manejar volúmenes complejos de datos financieros y operativos de múltiples fincas. El uso de Web APIs permite que los datos viajen de forma ligera (en formato JSON), consumiendo el mínimo de datos móviles en el campo. Además, la separación de capas facilita que en el futuro la plataforma web pueda escalar a una aplicación móvil nativa (Android/iOS) reutilizando el mismo Backend.

- Ambiente de Pruebas:

- Sistema Operativo: Windows 11 o macOS.

- Infraestructura: Entorno de desarrollo local (Localhost) corriendo sobre Visual Studio 2022 o VS Code. Base de datos local en su versión Express o comunitaria, evaluada mediante las herramientas de desarrollo del navegador para emular la resolución de celulares.

- Ambiente de Producción:

- Sistema Operativo: Windows Server 2022 o Linux (Ubuntu Server), aprovechando que tanto .NET Core como Node.js son multiplataforma.

- Infraestructura: Hospedaje profesional en la nube mediante plataformas empresariales como Microsoft Azure (App Services + Azure SQL) o Amazon Web Services (AWS / Amazon RDS), garantizando un porcentaje de disponibilidad del 99.9% y respaldos automatizados.

# Capacitación necesaria para ejecutar el proyecto.

La implementación de FincaNova requiere un proceso de capacitación dirigido a los diferentes usuarios de la plataforma. Los administradores del sistema deberán recibir formación sobre la gestión de usuarios, configuración de parámetros, monitoreo de información y generación de reportes. Los encargados de las fincas necesitarán capacitación en el registro y actualización de datos relacionados con cultivos, cosechas, inventarios y recursos disponibles. Asimismo, se recomienda brindar una capacitación básica sobre el uso de dispositivos móviles y buenas prácticas de seguridad informática para garantizar un acceso seguro y eficiente a la plataforma. Esta capacitación permitirá una adopción adecuada del sistema y minimizará errores operativos durante su utilización.

# Beneficios esperados con la implementación del sistema

La implementación de FincaNova permitirá obtener beneficios medibles para la organización, entre los que destacan:

- Reducción del tiempo de registro y consulta de información agrícola en un 75%.

- Disminución de errores asociados al manejo manual de registros en un 80%.

- Incremento de la productividad administrativa en un 60% gracias a la automatización de procesos.

- Disponibilidad de información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

- Reducción del uso de documentos físicos y hojas de cálculo en aproximadamente un 90%.

- Mejora en el control y seguimiento de las actividades de producción cafetalera, permitiendo una optimización de recursos superior al 50%.

- Generación automática de reportes, reduciendo el tiempo de elaboración de informes de varias horas a pocos minutos.

# Estudio de Factibilidad Operativa

El estudio de factibilidad operativa es un análisis que evalúa si una organización (en este caso, la empresa Café Chaperno) tiene la capacidad real de adoptar, utilizar y mantener de forma efectiva el nuevo sistema de información dentro de sus actividades diarias. A diferencia de la factibilidad técnica, esta evaluación no se centra en el software en sí, sino en el factor humano y en los procesos de negocio.

Su propósito fundamental es determinar el grado de aceptación o resistencia que mostrarán los usuarios (gerentes, administradores y peones agrícolas), validar si el sistema se alinea con la cultura organizacional actual de la finca, y asegurar que la reestructuración de los flujos de trabajo tradicionales, pasando del registro manual en cuadernos a la captura digital de datos que genere un impacto positivo y sostenible en la eficiencia operativa de la compañía.

# Estructura actual de la organización

# Proceso de negocio actual de la organización

### Proceso Actual de la Organización

Actualmente, la administración de la finca está a cargo generalmente de una persona y en otras oraciones hay colaboradores que son de nivel familiar que ayudan con la opresión.

Generalmente el gerente o dueño se encarga de registrar, controlar las compras, supervisar las labores diarias y llevar el control general de las actividades. Toda la información se registra manualmente en un cuaderno.

Se detalla con un diagrama de flujo el proceso que se realiza al administra esta finca

Otra manera de hablar del flujo de trabajo y como se gestiona su supervisión o registro es mediante esta tabla, que claramente evidencia una carga de responsabilidades que hay de la parte del gerente dueño de la finca.

| Actividad | Responsable | Medio Utilizado |
| --- | --- | --- |
| Registro de gastos | Encargado de la finca | Cuaderno |
| Registro de compras | Encargado de la finca | Cuaderno |
| Control de actividades | Encargado de la finca | Cuaderno |
| Consulta de información | Encargado de la finca | Cuaderno |
| Cálculo de gastos totales | Encargado de la finca | Manual |

# Impacto del sistema en la organización

La implementación de FincaNova va a repercutir positivamente en las actividades de los procesos operativos y administrativos que se llevan a cabo en las fincas cafetaleras. Muchas de las actividades que se practican a día de hoy en el control de cultivos, en el control del inventario, en la producción y en la generación de reportes se pueden realizar en forma manual o utilizando herramientas muy dispersas. Las diferentes actividades se realizan mediante hojas de cálculo o incluso de forma manual. Esto incrementa la probabilidad de que sucedan errores, así como también incrementa el tiempo de respuesta para tomar decisiones.

A partir de la incorporación de FincaNova, toda la información va a estar centralizada en una plataforma única, lo que permitirá tener acceso rápido, pero también seguro, a la información de la finca. Tendrá repercusiones positivas en la eficiencia de la ejecución operativa, pero también acortará los tiempos de procesamiento, a la vez que se optimizará el uso de los recursos y se convertirá en un medio para llevar a cabo la planificación y la posterior supervisión de las actividades agrícolas. Además, la disponibilidad de la información en tiempo real permitirá a las personas responsables de tomar decisiones hacerlo a partir de datos actualizados y confiables.

# ¿Existen Tecnologías Existentes?

Definitivamente. Hay un sinfín de tecnologías maduras que se pueden implementar en lugar de tener que desarrollar tecnologías completamente nuevas. Así, el crecimiento de FincaNova puede alimentarse de frameworks para aplicaciones web y móviles, de sistemas gestores de bases de datos, de servicios en la nube, de técnicas de análisis y procesamiento de información…

Con tecnologías se hacen referencia a lenguajes de programación: Java, C#, JavaScript o Python; frameworks de desarrollo: Spring Boot, ASP.NET Core o React; bases de datos: MySQL, PostgreSQL o SQL Server; plataformas de alojamiento en la nube que permiten cumplir con los criterios de escalabilidad y disponibilidad del sistema; con el consiguiente balance favorable entre los costos de desarrollo y los riesgos de implementación.

# Compatibilidad Tecnológica

Es una solucion que tiene como objetivo remplazar el proceso que se realiza hoy en día y que sea mucho más práctico y eficiente.

La solución exigida ha sido concebida para facilitar en su uso las tecnologías de que dispone la organización. En cuanto a la base tecnológica, ya que se trata de una plataforma multiplataforma que hace uso de tecnologías web, FincaNova es capaz de ejecutarse en diferentes sistemas operativos y en diferentes tipos de dispositivos, sin que se requiera realizar modificaciones relevantes sobre la infraestructura tecnológica existente.

Por otra parte, la arquitectura del sistema permite que se empleen bases de datos ya existentes, servicios externos y herramientas de gestión en uso en la organización. Así pues, dicha compatibilidad facilitará su adopción y minimizará el impacto sobre los procesos tecnológicos ya establecidos.

# Habilidades del Equipo

El equipo de desarrollo dispone de las suficientes capacidades técnicas para realizar el diseño, implementación y mantenimiento de la solución planteada, disponiendo sus miembros de conocimientos en análisis de sistemas, desarrollo de aplicaciones web, diseño de bases de datos, programación orientada a objetos, desarrollo de APIs y gestión de proyectos de software.

Adicionalmente, el equipo tiene capacidad para realizar pruebas, documentar el sistema y proporcionar soporte técnico en las fases de implementación o mantenimiento; si se requiriesen tecnologías específicas adicionales, podrían ser adquiridas mediante procesos de formación complementaria y no se vería afectado significativamente el desarrollo del proyecto.

# Requisitos de Hardware y Software

Hardware:

- Computadoras con procesador Intel Core i5 o superior.

- Memoria RAM mínima de 8 GB.

- Espacio de almacenamiento de al menos 256 GB.

- Dispositivos móviles con sistema Android o iOS para acceso en campo.

- Conexión estable a Internet para sincronización de datos y acceso remoto.

- Software:

- Sistema operativo Windows 10/11, Linux o macOS.

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).

- Servidor de aplicaciones para el alojamiento de la plataforma.

- Sistema gestor de bases de datos como MySQL, PostgreSQL o SQL Server.

- Herramientas de desarrollo y mantenimiento del sistema según la tecnología seleccionada.

- Servicios de respaldo y seguridad para garantizar la protección de la información almacenada.

# Escalabilidad

La solución FincaNova ha sido diseñada conforme a una arquitectura escalable que le va a permitir adaptarse a los futuros crecimientos que la organización realice. El sistema será capaz de gestionar un aumento de la carga de usuarios, fincas registradas, y del volumen de información que soporte sin que se vea obligada a realizar procesos drásticos de reestructuración de su arquitectura interna para conservar su rendimiento.

Además, el hecho de que esté basada en tecnologías modernas y que disponga de bases de datos optimizadas les permitirá incorporar nuevos recursos cuando sea necesario.

La plataforma puede incluir cambios de tipo funcional en forma de nuevas funcionalidades, módulos o integraciones con otros sistemas a medida que aparezcan nuevas necesidades comerciales, sin que sea necesario llevar a cabo un cambio integral de todo el sistema. Esto permite garantizar que la organización realiza una inversión tecnológica sostenible a largo plazo y tiene la capacidad de responder a nuevas necesidades operativas y comerciales futuras.

# Seguridad

Con el objetivo de garantizar la protección de la información y la intimidad de los usuarios, FincaNova establecerá diversas medidas de seguridad destinadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Las medidas más destacadas que se implementarán son: mecanismos de autenticación con usuario y contraseña; control de acceso con permisos para poder limitar las funciones a ejercer según el perfil de cada usuario y cifrado de la información de las comunicaciones mediante protocolos seguros.

También se realizarán copias de seguridad de la base de datos en forma periódica para prevenir la pérdida de información a raíz de fallos del sistema y de incidentes inesperados. Así mismo, el sistema identificará la validez de la información introducida para disminuir el riesgo de sufrir ataques, monitorizará ciertas actividades que, en caso de realizarse, serán relevantes y activará políticas para utilizar contraseñas con medidas de seguridad.

Esto garantizará que se mantenga la protección de la información referida a la gestión de las fincas cafetaleras y garantizará implementar buenas prácticas en materia de seguridad informática.

# Compatibilidad con Múltiples Plataformas

La solución Finca Nova será desarrollada como una aplicación web responsiva, lo que permitirá su acceso desde diferentes dispositivos y plataformas. Los usuarios podrán utilizarla desde computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes mediante navegadores web modernos como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. Esto garantiza que los agricultores puedan acceder a la información de su finca desde cualquier lugar con conexión a Internet.

# Mantenibilidad y Sostenibilidad

La aplicación será desarrollada utilizando una arquitectura organizada y buenas prácticas de programación que faciliten su mantenimiento y actualización. La documentación técnica del sistema permitirá que futuras mejoras puedan implementarse de manera eficiente. Además, es posible incorporar nuevas funcionalidades según las necesidades de los agricultores y las tendencias del sector agrícola, garantizando así la sostenibilidad y utilidad del sistema a largo plazo.

# Tiempo de Desarrollo

Se estima que el desarrollo e implementación de Finca Nova tomará aproximadamente 28 abril del 2027. Este período incluye las etapas de análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, corrección de errores e implementación final. El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad de las funcionalidades adicionales que se incorporen durante el proyecto.

# Costos Técnicos

| Concepto | Descripción | Costo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Licenciamiento y Herramientas de Desarrollo | Uso de tecnologías de código abierto, Visual Studio Community, MySQL, GitHub y herramientas académicas gratuitas. | ¢0 |
| Hardware de Desarrollo | Uso de computadoras personales de los desarrolladores. | ¢0 |
| Hardware del Cliente | Utilización de equipos y dispositivos móviles existentes en la finca. | ¢0 |
| Infraestructura Cloud | Hospedaje web, base de datos y dominio para el sistema en ambiente de producción. | ¢2.600 - ¢7.800 mensuales |
| Desarrollo de Software | Equipo de 3 desarrolladores trabajando durante 4 meses. Se estima un costo de ¢400.000 por desarrollador al mes. | ¢4.800.000 |
| Capacitación de Usuarios | Capacitación básica para administradores y usuarios finales. | ¢100.000 |
| Mantenimiento Inicial | Corrección de errores y soporte durante el primer mes posterior a la implementación. | ¢150.000 |
| Total Estimado del Proyecto |  | ¢5.050.000 |

Todos los precios mostrados en la tabla son colones.

# Estándares de la Industria

El desarrollo de FincaNova se alineará con diversos estándares, metodologías y buenas prácticas reconocidas internacionalmente en la industria del software, con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad de la solución.

World Wide Web Consortium: El desarrollo de la interfaz web seguirá las recomendaciones establecidas por el W3C para HTML5, CSS y accesibilidad web. Esto permitirá que la plataforma sea compatible con múltiples navegadores y dispositivos, garantizando una experiencia de usuario consistente y cumpliendo con estándares internacionales de desarrollo web.

PHP Standards Recommendations: En caso de utilizar PHP como lenguaje de desarrollo, se seguirán las recomendaciones definidas por el PHP Framework Interoperability Group, especialmente:

PSR-1: Estándares básicos de codificación.

PSR-4: Estándar de carga automática de clases.

PSR-12: Guía extendida de estilo de codificación para mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código.

Estas normas facilitan la colaboración entre desarrolladores y la integración con frameworks y bibliotecas modernas.

Tercera Forma Normal: El diseño de la base de datos se realizará aplicando los principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal, reduciendo la redundancia de datos, evitando inconsistencias y mejorando la integridad de la información almacenada.

OWASP: Se adoptarán las recomendaciones de seguridad publicadas por OWASP, especialmente las relacionadas con el OWASP Top 10. Esto permitirá mitigar riesgos asociados a vulnerabilidades comunes como inyección SQL, autenticación insegura, exposición de datos sensibles, ataques de tipo Cross-Site Scripting (XSS) y otros problemas de seguridad en aplicaciones web.

Scrum: La gestión y desarrollo del proyecto se llevará a cabo bajo la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en iteraciones cortas denominadas sprints. Esta metodología facilitará la planificación, el seguimiento del progreso, la adaptación a cambios en los requisitos y la entrega continua de valor al cliente.

Git: Se utilizará Git como sistema de control de versiones para administrar los cambios realizados en el código fuente. Esto permitirá mantener un historial completo de modificaciones, facilitar el trabajo colaborativo entre los desarrolladores, gestionar ramas de desarrollo y asegurar la trazabilidad de las versiones del sistema.

# Pruebas y Control de Calidad

Durante el desarrollo se realizarán pruebas continuas para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. Estas incluirán pruebas funcionales para verificar que cada módulo opere según lo esperado, pruebas de integración para asegurar la comunicación entre componentes y pruebas de usabilidad para validar que la interfaz sea intuitiva para los agricultores, junto con una entrevista a los agricultores que la implementaron en su fase beta para evaluar posibles errores y así llevar a cabo la corrección de errores identificados antes de la implementación final, garantizando la fiabilidad y el rendimiento del sistema.

# Conclusiones

El análisis de viabilidad desarrollado para la implantación de la plataforma FincaNova establece que el proyecto es llevadero desde los puntos de vista técnico, operativo y organizacional. Dicha solución aborda las necesidades de la gestión integral de fincas cafetaleras favoreciendo la automatización de procesos, la centralización de la información y el acceso adecuado a la información importante para la toma de decisiones.

Se ha determinado que existen tecnologías ya consolidadas y recursos suficientes para poder realizar el desarrollo sin tener que crear herramientas completamente nuevas, lo que hace que se reduzcan los riesgos del proyecto. La compatibilidad con múltiples plataformas, la escalabilidad de la arquitectura, las medidas de seguridad propuestas y la conformidad a estándares de la industria garantizan una solución confiable, flexible y que está preparada para adaptarse al crecimiento futuro de la organización.

Además, la formación de usuarios prevista, la programación del mantenimiento y las políticas de control de calidad contribuirán a garantir una correcta y sostenible implementación. Los adecuados beneficios esperados como la reducción de los tiempos de operación, la disminución de errores, la mejora en la productividad, justifican la inversión necesaria para su desarrollo.

Por lo tanto, se considera que FincaNova es una alternativa tecnológica, viable y estratégica.

# Recomendaciones

Con base en la evaluación de las herramientas de desarrollo y los dos entornos tecnológicos estructurados en la sección 2.3 de este informe, se recomienda formalmente la selección e implementación del Escenario #1 (PHP 8.2/8.3, MySQL 8.0 y Bootstrap 5.3) como la arquitectura oficial para el diseño y despliegue de la plataforma FincaNova. Esta decisión técnica se fundamenta en las siguientes recomendaciones clave para el éxito del proyecto:

- Optimización para el Entorno Rural de Café Chaperno: Se recomienda el uso de PHP corriendo del lado del servidor junto con Bootstrap en el frontend debido a que genera páginas web sumamente ligeras en cuanto a transferencia de datos. Esto es crucial para asegurar que los colaboradores y el administrador puedan registrar actividades y enfermedades desde sus celulares en el campo utilizando redes móviles, incluso en zonas donde la conectividad a Internet es inestable o de baja velocidad, superando la sobrecarga de datos que exigiría una arquitectura basada en Web APIs como la planteada en el Escenario #2.

- Sostenibilidad Económica a Largo Plazo para el Cliente: A diferencia del Escenario #2 (que depende de infraestructura en la nube más compleja y costosa como Microsoft Azure o AWS), el Escenario #1 opera bajo tecnologías tradicionales de código abierto de distribución gratuita. Se recomienda esta opción ya que los servicios de hosting en la nube que soportan PHP/MySQL son sumamente económicos (escalando entre $5 y $15 mensuales), lo cual garantiza que el patrocinador del proyecto (Don Edy Salazar) pueda mantener la plataforma de forma sostenible sin comprometer sus finanzas operativas.

- Viabilidad de Desarrollo dentro del Cronograma Académico: Al analizar las habilidades del equipo y el tiempo de desarrollo estimado (entre 5 y 7 meses distribuidos en los tres cursos consecutivos de la carrera), la curva de aprendizaje de PHP y la flexibilidad de MySQL permitirán cumplir con las entregas de los módulos financieros y operativos de manera ágil y eficiente. Elegir el Escenario #1 evita la sobrecarga arquitectónica y de configuración que exigen frameworks corporativos densos como .NET Core o Node.js incluidos en el Escenario #2.

- Garantía de Compatibilidad Multiplataforma Real: El uso de Bootstrap 5.3 como estándar de diseño en la interfaz asegura que el software sea 100% responsivo. Se recomienda seguir este lineamiento de diseño adaptivo para ofrecerles a los usuarios pantallas limpias, botones accesibles y una navegación fluida desde cualquier navegador web móvil (Chrome o Safari) sin necesidad de instalaciones complejas, facilitando la adopción tecnológica por parte del personal de la finca.

# Referencias

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/

Microsoft. (2025). ASP.NET Core documentation. https://learn.microsoft.com/aspnet/core/

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks. https://owasp.org/www-project-top-ten/

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2011 systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. ISO.\

PHP Framework Interoperability Group. (2025). PHP standards recommendations (PSRs). https://www.php-fig.org/psr/

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

World Wide Web Consortium. (2025). W3C standards. https://www.w3.org/standards/